Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa: .......................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Telefon:………………………………………………………………….………………......................

Faks: ..........................................................................................................................................

## NIP: ............................................................................................................................................

## REGON: .....................................................................................................................................

KRS/CEIDG:...............................................................................................................................

Bank i nr konta:...........................................................................................................................

E-mail: …………………………………………………………………………………………………...

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane ich wszystkich)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część I*

Likwidacja grupowego węzła SWC Centrum 1, SWC Centrum 9I, SWC Pocztowa 2 
w Łaziskach Górnych.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Łaziska Górne w latach 2018-2023.

Termin realizacji:

- Planowane rozpoczęcie robót: kwiecień 2019r. (przy zachowaniu dostaw ciepła do odbiorców w przypadku trwania sezonu grzewczego).

- Zakończenie części technologicznej budowy sieci ciepłowniczej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem węzłów cieplnych: do dnia 16.09.2019r.

- Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 15.11.2019r.

Termin i warunki płatności:

Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się fakturowanie częściowe, raz w miesiącu, na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 60% wartości przedmiotu zamówienia. Fakturowanie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym robót.

Okres gwarancji:

- Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: ……………….miesięcy.

- Na węzeł cieplny wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami ………………. miesiące.

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                      lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

Cena ofertowa:

netto:  ...................................PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

stawka podatku VAT: 23%

brutto: ...................................PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

w tym:

- Przebudowa sieci ciepłowniczej

netto:  ...................................PLN

słownie: ……………………………………………………………………………………………..

- Dostawa, montaż i uruchomienie 10 szt. węzłów cieplnych

netto:  ...................................PLN

słownie: ……………………………………………………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I A

- Jako Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, każdy z Wykonawców składający niniejszą ofertę oświadczam(y), że:

- Cena ofertowa została wyliczona przy zastosowaniu składników cenotwórczych:

- roboczogodzina /R/ = ……….zł.

- koszty ogólne /Ko/ = ………..% (R+S)

- zysk /Z/ = …………% (R+S+Ko)

- koszty zakupu /Kz/ = ……….% (M)

- Cena ofertowa obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz                       z załącznikami oraz przyjmuję jej postanowienia bez zastrzeżeń, w tym                       w szczególności:

- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy,

- wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

- wymagane terminy realizacji zamówienia,

- wymagany termin i warunki płatności,

- wymagany okres gwarancji,

- termin związania ofertą.

________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                      lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

- Oświadczam(y), że:

- system preizolowany (rury, kształtki) zostanie zrealizowany w całości w technologii producenta: ………………....…………………...................................................................

(nazwa systemu/producenta)

- do preizolowanego systemu ciepłowniczego będą zastosowane mufy producenta: ………………....………………….................................................................................

(nazwa systemu/producenta)

- dostarczymy węzły cieplne: ……………………………………………………………….....

(nazwa producenta)

zgodnie z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ.

- Oświadczam(y), że na dzień składania ofert posiadam(y):

- certyfikat*

- certyfikaty*

- sprawozdanie*

- sprawozdania*

z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność.

(Należy wybrać posiadane dokumenty z powyższych, pozostałe skreślić)

3.1 Posiadane dokumenty dotyczą metod spawania:

- 131/135 MIG/MAG*

- 141 TIG*

(Należy wybrać metody jakich dotyczą posiadane dokumenty, pozostałe skreślić)

i jednego z gatunków stali: P235 GH, P235 TR1, P235 TR2.

- Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami / przy współudziale* podwykonawców.

Następujący(e) element(y) i/lub zakres(y) zamówienia zostanie(ą) zlecona(e) podwykonawcy(om):

  - robota budowlana polegająca na ………………………..…………………………………..

którą wykona …………………………………………………………………………………...

(podać nazwę i adres podwykonawcy)

  - dostawa …………………………………………………………………………………………

którą wykona …………………………………………………………………………………...

(podać nazwę i adres podwykonawcy)

- usługa polegająca na …………………………………………………………………………

którą wykona …………………………………………………………………………………...

(podać nazwę i adres podwykonawcy)

- Wadium w wysokości …………….….……PLN zostało wniesione w dniu ……………………

w formie …………………………………………………………………………………………..….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek bankowy: ………………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę banku i nr konta)

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania  Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część II *

Likwidacja grupowego węzła SWC „Wyrska” w Łaziskach Górnych

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Łaziska Górne w latach 2018-2023.

Termin realizacji:

- Planowane rozpoczęcie robót: kwiecień 2019r. (przy zachowaniu dostaw ciepła do odbiorców w przypadku trwania sezonu grzewczego).

- Zakończenie części technologicznej budowy sieci ciepłowniczej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem węzłów cieplnych: do dnia 16.09.2019r.

- Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 15.11.2019r.

Termin i warunki płatności:

Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się fakturowanie częściowe, raz w miesiącu, na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 60% wartości przedmiotu zamówienia. Fakturowanie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym robót.

Okres gwarancji:

- Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: ……………….miesięcy.

- Na węzeł cieplny wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami ……………miesiące.

Cena ofertowa:

netto:  ...................................PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

stawka podatku VAT: 23%

brutto: ...................................PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

w tym:

- Przebudowa sieci ciepłowniczej

netto:  ...................................PLN

słownie: ……………………………………………………………………………………………..

- Dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. węzłów cieplnych

netto:  ...................................PLN

słownie: ……………………………………………………………………………………………..

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                      lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

O Ś W I A D C Z E N I A

- Jako Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, każdy z Wykonawców składający niniejszą ofertę oświadczam(y), że:

- Cena ofertowa została wyliczona przy zastosowaniu składników cenotwórczych:

- roboczogodzina /R/ = ……….zł.

- koszty ogólne /Ko/ = ………..% (R+S)

- zysk /Z/ = …………% (R+S+Ko)

- koszty zakupu /Kz/ = ……….% (M)

- Cena ofertowa obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz                       z załącznikami oraz przyjmuję jej postanowienia bez zastrzeżeń, w tym                       w szczególności:

- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy,

- wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

- wymagane terminy realizacji zamówienia,

- wymagany termin i warunki płatności,

- wymagany okres gwarancji,

- termin związania ofertą.

- Oświadczam(y), że:

- system preizolowany (rury, kształtki) zostanie zrealizowany w całości w technologii producenta: ………………....…………………...................................................................

(nazwa systemu/producenta)

- do preizolowanego systemu ciepłowniczego będą zastosowane mufy producenta: ………………....………………….................................................................................

(nazwa systemu/producenta)

- dostarczymy węzły cieplne: ……………………………………………………………….....

(nazwa producenta)

zgodnie z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ.

- Oświadczam(y), że na dzień składania ofert posiadam(y):

- certyfikat*

- certyfikaty*

- sprawozdanie*

- sprawozdania*

z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność.

(Należy wybrać posiadane dokumenty z powyższych, pozostałe skreślić)

________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                      lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

3.1 Posiadane dokumenty dotyczą metod spawania:

- 131/135 MIG/MAG*

- 141 TIG*

(Należy wybrać metody jakich dotyczą posiadane dokumenty, pozostałe skreślić)

i jednego z gatunków stali: P235 GH, P235 TR1, P235 TR2.

- Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami / przy współudziale* podwykonawców.

Następujący(e) element(y) i/lub zakres(y) zamówienia zostanie(ą) zlecona(e) podwykonawcy(om):

- robota budowlana polegająca na ………………………..…………………………………..

którą wykona …………………………………………………………………………………...

(podać nazwę i adres podwykonawcy)

- dostawa …………………………………………………………………………………………

którą wykona …………………………………………………………………………………...

(podać nazwę i adres podwykonawcy)

- usługa polegająca na …………………………………………………………………………

którą wykona …………………………………………………………………………………...

(podać nazwę i adres podwykonawcy)

- Wadium w wysokości …………….….……PLN zostało wniesione w dniu …………………
w formie …………………………………………………………………………………………..….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek bankowy: ………………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę banku i nr konta)

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                      lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE KAŻDEJ Z CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Oświadczam(y), że osoby wyznaczone do prac zgodnie z pkt 2.1 rozdz. VIII SIWZ będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26.06 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018.108. t.j. z dnia 2018.01.12).

- Oświadczam(y), iż strony oferty od ……do ….. zawierają informacje poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozostałe strony zawierają informacje jawne.

- Niniejsza oferta zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron. Numeracją objęte są także zaświadczenia, oświadczenia i wszelkie inne załączniki.

Miejscowość i data:.............................

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                      lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku rubryk, których wypełnianie nie dotyczy danego Wykonawcy należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                      lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).